2019/2/19 work list

1、工作汇总：

我看了一下挂在我身上的jira，有效的jira共计有18条。由于数量太多，所以我这边归纳总结了一下，并写了处理这些jira的工作计划：
         【新增功能】：

RTICE-735[RTICE][h5x][Prepare] Local_Dimming【新增功能】

RTICE-897[PQ][Merlin4][Local Dimming] 增加gen table【新增功能】

RTICE-922[Merlin4] [LD Tool] 新增幾個按鈕控制SRAM中的數值【新增功能】

RTICE-373[MEMC][kiwi_tool]需要協助將Merlin4 MEMC有修改的spec.修改於MEMC tool【新增功能&bug修复】

RTICE-666[Mac6p][DataAccess] 增加 VODMA access data【新增功能，永诚反馈仍然有误，待追原因】

【bug修复】：

RTICE-894[RTICE][Merlin4][2d peaking] gen / load table 數值在轉換後不一致【bug修复】

RTICE-900[RTICE][Merlin4][PQ function] MultiBand peaking 在save signal table 時出現error【bug修复，客户没有给出问题答案，卡住】

RTICE-905[RTICE][Merlin4][PQ Function]在2d peaking 頁面儲存設定與gen出來的table不一致【bug修复】

【待确认】：

RTICE-835[RTICE][merlin5][Prepare] 2D_Peaking【煜翔有预处理，待检查其处理部分】

RTICE-836[RTICE][merlin5][Prepare] SU_Peaking【煜翔有预处理，待检查其处理部分】

RTICE-842[RTICE][merlin5][Prepare] Multiband_peaking【煜翔有预处理，待检查其处理部分】

【code mark】：

RTICE-852[RTICE][merlin5][Prepare] Data_Access[code mark]【code mark待处理】

RTICE-863[RTICE][merlin5][Prepare] CRC[code mark]【code mark待处理】

RTICE-797[RTICE][merlin5][Prepare] TV_Status[code mark]【code mark待处理】

RTICE-731[RTICE][h5x][Prepare] OverDrive[code mark]【code mark待处理】

RTICE-858[RTICE][merlin5][Prepare] MEMC[code mark]【code mark待处理】

RTICE-796[RTICE][merlin5][Prepare] Y_Histogram[code mark]【code mark待处理】

【ICM cmodel】：

RL6583-3253[D_ICM]code coverage review【有部分行case无法打到，需要协助DV建case】

2、本周工作计划：

1）优先处理ICM cmodel遇到的算法问题。

学长给出的新算法，已验证无误。

Icm cmodel H clip提出的新算法，与原本算法有部分差异，待追查原因。

2）本周tool计划处理一下内容：

【新增功能】：
           RTICE-373[MEMC][kiwi_tool]需要協助將Merlin4 MEMC有修改的spec.修改於MEMC tool【新增功能&bug修复】

（今日会整理出一份新增功能及bug列表）

【bug修复】：

RTICE-894[RTICE][Merlin4][2d peaking] gen / load table 數值在轉換後不一致【bug修复】

RTICE-905[RTICE][Merlin4][PQ Function]在2d peaking 頁面儲存設定與gen出來的table不一致【bug修复】

RTICE-900[RTICE][Merlin4][PQ function] MultiBand peaking 在save signal table 時出現error【bug修复，客户没有给出问题答案，卡住】

【code mark】：

RTICE-852[RTICE][merlin5][Prepare] Data_Access[code mark]【code mark待处理】

RTICE-863[RTICE][merlin5][Prepare] CRC[code mark]【code mark待处理】

RTICE-797[RTICE][merlin5][Prepare] TV_Status[code mark]【code mark待处理】

RTICE-731[RTICE][h5x][Prepare] OverDrive[code mark]【code mark待处理】

RTICE-858[RTICE][merlin5][Prepare] MEMC[code mark]【code mark待处理】

RTICE-796[RTICE][merlin5][Prepare] Y_Histogram[code mark]【code mark待处理】

2019/3/4 task list:

已完成：

- RTICE-935[RTICE][Merlin4][PQ function] SU peaking 在load table時,table generate option的min/ max值代入錯誤

- RTICE-931[PQ] [Merlin4][Mac6p]OD table x軸加標註previous Y軸加標註current

- RTICE-735[RTICE][h5x][Prepare] Local_Dimming读写地址及读取方式变更

- MERLIN5-2351[D_ICM_LOCAL]tvd_main.4007 failed

1、 在merlin5发现，当ICM AI打开且AI_range=0时，会跳出这组设定使得AI不做；但是RTL中漏掉了AI_range=0的判断，继续做AI，会导致RTL和cmodel mismatch。
Workaround方案：在AI_ros_en=1时，
1）如果NNIP检测到人脸，并按尽量靠前的顺序排：face0>face1>...，即AI_range_0 >= AI_range_1 >= AI_range_2 >= AI_range_3 >= AI_range_4 >= AI_range_5，AI_range_0 = 1~4095；这时就通过FW把后面AI_range=0组的所有人脸AI信息都复制成face0的设定； 
2）如果NNIP检测到人脸，但没有按尽量靠前的顺序排，即出现AI_range_0 =0，AI_range_1 >0，AI_range_2 >0...类似情况 ，这时就按face0~5的优先级，通过FW把AI_range=0组的所有人脸AI信息复制成AI_range不等于0中优先级最高的face设定；
3）如果6组AI_range都为0，也就是本张frame没有检测到人脸，这样和不开ICM AI的情况是一样的，把AI_ros_en设为0。
这样在画面上就相当于该组人脸是和前面的人脸是重叠的。这样可以避开有AI_range=0导致的mismatch。

- MERLIN5-2364[D_ICM_LOCAL]tvd_main.5693 failed

当判斷到main 和sub区域有overlap情况的時候，要把AI和CDS_skin关掉
1) s_disp_en==0時, 才可以開ai/cds_skin;
2) hlw_en==0时, 才可以開ai/cds_skin.

- H5X FPGA平台测试：

- ICM开关正常，可以load、write table。

- Debug功能异常，画面颜色与spec不符。

- 3d table操作异常，颜色调整与预期不一致。

- H5X cmodel simulation结果正常。目前，转到DIC排查原因中。。。

部分完成，待客户协助：

- RTICE-897[PQ][Merlin4][Local Dimming] 增加gen table

正在处理中：

- RTICE-922[Merlin4][LD Tool] 新增幾個按鈕控制SRAM中的數值

2019/3/6 task list:

今日主要完成了：

- RTICE-922[Merlin4][LD Tool] 新增幾個按鈕控制SRAM中的數值

- RTICE-735[RTICE][h5x][Prepare] Local_Dimming读写地址及读取方式变更

待完成以下task：

  - MEMC_REG  bugs 修复

  - Data_Access tool bug 修复

  - AI ICM simulation跑图

  - Merlin5/h5x tool code mark待解

2019/3/19 work list

Algo：

- ICM FPGA 验证：DIC修复YUV channe错误问题，验证通过。

- Profile FPGA 验证：验证失败，统计值异常。（正在问DV要跑case时设定）

- MAC7p ICM blending部分spec修改已完成并传递给DIC佳梅。

- 负责将MAC7p ICM blending cmodel介绍给DIC佳梅 和 DV 山丹。

Tool：

- RTICE-863[RTICE][merlin5][Prepare] CRC[code mark]（替换rbus）

- RTICE-797[RTICE][merlin5][Prepare] TV_Status[code mark] （替换rbus）

- RTICE-731[RTICE][h5x][Prepare] OverDrive[code mark] （替换rbus、新增读写功能）

- RTICE-796[RTICE][merlin5][Prepare] Y_Histogram[code mark] （替换rbus）

- RTICE-858[RTICE][merlin5][Prepare] MEMC[code mark]（客户提供信息部分已替换，仍有大量rbus客户没有提供替换信息）

- RTICE-735[RTICE][h5x][Prepare] Local_Dimming（修复bug，待反馈）

- RTICE-373[MEMC][kiwi_tool]需要協助將Merlin4 MEMC有修改的spec.修改於MEMC tool

    - Tool Crash (read all page crash) -----更正操作flow

    - 數值顯示錯誤 :30-KME_DM_TOP0 -> 0x34[31:0] -> bit 31打勾, 顯示為0-----十进制二进制互转时，bit位不够

    - search 功能有誤-------db地址存储变更

2019/3/21 work list:

Algo:

- ICM Algo：sync DCC algo改动：uv_center去掉>>2bit动作

- Profile:已从DV那边要到跑4k case的设定，待进一步验证。

Tool：

- RTICE-974 2d peaking Load table代出的數据錯誤.（tool会将大表中最大值load进去，已联系美玲在大表中新增位置存储current数值）

- RTICE-950[Merlin4][ICM] 使用1024 grid 調整, 格點顯示異常。（显示异常已修复，遗留flow问题）